UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

PLAN DE TRABAJO — FASE 3

PREPARACIÓN DE LOS DATOS

Plan de desarrollo de la siguiente fase de CRISP-DM

Proyecto de Tesis

Sistema de evaluación del desempeño hospitalario

ajustado por riesgo mediante aprendizaje automático

| Estudiante | Felipe Ignacio Baeza Muñoz |
| --- | --- |
| Profesor guía | Manuel Villalobos Cid |
| Carrera | Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática |
| Fecha | Octubre 2026 |

# Contenido

# 1. El plan en una página

La Fase 3 de CRISP-DM, Preparación de los datos, convierte los archivos crudos de FONASA en las tablas con las que se entrenan los modelos. Es la fase en que se decide, y queda registrado, qué egresos entran al análisis y qué información puede usar cada modelo. Si aquí se filtra información del futuro o se pierde un egreso sin documentarlo, todas las fases siguientes quedan afectadas.

| 2 semanas duración planeada (10 días hábiles + reserva) | 3 capas Bronce, Plata y Oro, más cohortes A a E | 2 matrices mortalidad (cohorte D) y estadía (cohorte E) | 8 puertas de calidad automáticas para dar la fase por terminada |
| --- | --- | --- | --- |

Qué entrega la fase

• Capas Bronce, Plata y Oro en Parquet, reproducibles y con el mismo resultado en cada corrida.

• La cascada de exclusiones completa por año, con un reporte tipo CONSORT que cuadra con el total de egresos.

• Dos matrices analíticas: mortalidad (cohorte D) y estadía (cohorte E), con la partición temporal 2019–2022 entrena, 2023 calibra y 2024 sellado.

• Un diccionario de variables con el estado de cada una (permitida, condicional, no predictor o prohibida) y el catálogo de hospitales por año.

• Un informe de cierre y un contrato de traspaso a la Fase 4 (Modelado).

Tres reglas que no se negocian

1. El año 2024 no se toca. Sus variables se preparan, pero su desenlace (mortalidad y estadía) queda en un archivo aparte, sellado hasta la Fase 5.

2. Ningún dato del futuro entra a un predictor. Todo lo que se aprende de los datos (categorías, umbrales) se calcula solo con 2019–2022.

3. Ningún egreso desaparece sin explicación. En cada capa, filas de entrada = filas de salida + filas excluidas con su motivo.

Lo que ya está resuelto y no hay que rehacer

La Fase 2 dejó una infraestructura que lee la base completa con un máximo de 5,7 GB de RAM, un protocolo de umbrales congelado (v1.5) y 1.759 pruebas automáticas. La Fase 3 reutiliza ese método: lectura por bloques con Polars y Parquet, sin cargar los 5,8 millones de egresos de una vez.

# 2. Punto de partida: qué hereda de las fases anteriores

## 2.1 Lo que dejó la Fase 1

| Insumo | Qué dice | Cómo lo usa la Fase 3 |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura medallón (sección 6) | Cruda → Bronce → Plata → Oro. PostgreSQL solo guarda el catálogo de hospitales y resultados agregados. | Estructura de carpetas y garantías de cada capa. |
| Reglas R1 a R8 | Entre ellas R5 (los errores se anulan, no se imputan), R6 (el riesgo de mortalidad del GRD está prohibido) y R7 (2024 solo para la prueba final). | Se convierten en pruebas automáticas que detienen el proceso si se violan. |
| Cascada de exclusiones (9.3) | GRD no asignable, recién nacidos sanos, partos normales, traslados, tipos de alta sin desenlace, estadías de 0 días. | Se implementa en el mismo orden que la Fase 2 para reproducir sus cifras. |
| Tratamiento por tipo de alta (9.2) | Fallecido = 1; alta médica = 0; traslado saliente censurado; traslado entrante se marca y se conserva fuera de los modelos. | Regla de construcción de MORTALIDAD_BINARIA y de las marcas de censura. |
| Variables del Oro (sección 7) | Edad, sexo, fin de semana, tipo de ingreso, tipo de procedencia, nivel de cuidado al ingreso, CIE10_3C, grupo clínico, 31 indicadores de Elixhauser, desenlaces. Más el respaldo medido de cada una. | Lista base del catálogo de variables (sección 7). |
| Las 129 columnas (sección 5.4) | Cada columna de la base tiene categoría y destino; las 14 que la versión 2 no mencionaba ya están declaradas. | Contrato de columnas por capa y lista de variables prohibidas que detiene el proceso. |
| Corte de estadía (10.4) | Ninguna estadía cuenta por más de 53 días (percentil 99 de 2019–2022), igual en observados y esperados. Nadie sale de la cohorte. | Columna ESTANCIA_DIAS_TOPE y parámetro congelado. |
| Partición temporal (10.3) | 2019–2022 entrena; 2023 calibra; 2024 prueba definitiva. | Columna SPLIT y archivo sellado para 2024. |

## 2.2 Lo que descubrió la Fase 2 y cambia el diseño

| Hallazgo (base completa) | Efecto sobre la Fase 3 |
| --- | --- |
| Cohortes: A 4.221.603; B 3.546.013; C 2.861.414; D 2.640.061; E 2.396.356. | Son las cifras objetivo: la cascada de la Fase 3 debe reproducirlas exactamente. |
| Mortalidad de la cohorte D: 5,11 % en 2019–2023 y 4,26 % en 2023. | La partición debe conservar estas tasas; sirven de control después de construir las matrices. |
| La codificación crece: +41,8 % de diagnósticos por egreso entre 2019 y 2024 (4,16 → 5,89). | Los indicadores de Elixhauser no significan lo mismo en todos los años. Se reporta su prevalencia por año y el PSI (cambio de distribución) como control. |
| El identificador del paciente cambia de sistema entre 2020 y 2021. | No se pueden encadenar historiales de punta a punta. Por eso las variables de historial no se construyen (decisión 1) y el enlace de traslados se limita a cada régimen. |
| El 46,7 % de los traslados salientes se encuentra en otro hospital dentro de 30 días; el 30,6 % de HOSPPROCEDENCIA es autorreferencia. | El enlace de traslados (solo dentro de 2021–2024) se prepara como tabla aparte para recuperar el desenlace. HOSPPROCEDENCIA no sirve (89 % vacía): los traslados entrantes se identifican con TIPO_PROCEDENCIA. |
| AUROC aparente del L1 de 0,925 en 2023, explicado por variables cercanas a proxy del hospital o de fuga. | El Oro entrega un solo conjunto de variables. ESPECIALIDAD_MEDICA, SERVICIOINGRESO y DERIVADO_OTRO_HOSPITAL quedan fuera (asociación con el hospital de 0,17 a 0,56 y cambios grandes entre años). La Fase 4 verifica con el modelo entrenado que las condicionales que sí entran no identifican al hospital. |
| Los 31 indicadores de Elixhauser son exactamente colineales con N_COMORB_ELIX y con el puntaje de van Walraven. | Los agregados se guardan en una tabla de línea base separada, nunca junto a los 31 indicadores. |
| 65 de 68 hospitales cumplen el volumen mínimo; los tres que no, son pediátricos. | No se elimina ningún hospital del entrenamiento. El volumen se registra como marca en el catálogo y se aplica en la Fase 5. |

## 2.3 Estado de las decisiones metodológicas

El semáforo de la Fase 1 (versión 3) deja las 17 decisiones así: 1 en rojo, 7 en amarillo, 5 en verde y 4 en gris. El estudiante confirmó las propuestas (18 de octubre de 2026); falta la confirmación del profesor guía en todas. Las que gobiernan directamente la Fase 3 son éstas:

| N.º | Decisión | Estado | Consecuencia en la preparación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Historial de internación previa | ● rojo | No se construyen N_EGRESOS_12M, DIAS_DESDE_EGRESO_PREVIO ni HISTORIAL_INCOMPLETO. |
| 2 | Servicio y especialidad (variables condicionales) | ● amarillo | Fuera ESPECIALIDAD_MEDICA, SERVICIOINGRESO y DERIVADO_OTRO_HOSPITAL. Solo se deriva NIVEL_CUIDADO_INGRESO, que entra. |
| 5 | Solo adultos (18 años o más) | ● amarillo | Filtro de la cohorte B. |
| 6 | Volumen mínimo (500 egresos y 10 muertes esperadas) | ● amarillo | Solo se calcula y se marca en el catálogo; no excluye filas. |
| 7 | Estadías largas | ● verde | Se calcula una vez el percentil 99 con 2019–2022 (53 días) y se crea el tope de estadía. |
| 8 | Categorías de Elixhauser sospechosas | ● gris | Retirada: se construyen las 31 categorías y no hay análisis de sensibilidad. |
| 10 | Identificación visual de hospitales | ● gris | El Oro usa códigos de hospital, no nombres. |
| 11 | Valores con forma de RUT | ● verde | Se aíslan sin guardar su contenido y se informa a FONASA. |
| 13 | Rastreo de traslados salientes | ● verde | Tabla de enlace a 30 días dentro de 2021–2024 para recuperar el desenlace; el desenlace se atribuye al hospital que trasladó. |
| 14 | Severidad del GRD | ● verde | Severidad, peso y riesgo de mortalidad del GRD no pasan a Oro: fuera del modelo, sin excepciones. |
| 15 | Estadías de 0 días | ● amarillo | Se conservan en mortalidad y salen del modelo de estadía. |
| 16 | Traslados entrantes | ● amarillo | Se marcan y salen de los modelos y del O/E. |
| 17 | Ventana de entrenamiento 2019–2022 | ● amarillo | Se entrena con 2019–2022 completo y se recalibra con 2023. No hay marca ni partición que excluya 2020–2021. |

# 3. Alcance

| Dentro de la Fase 3 | Fuera de la Fase 3 |
| --- | --- |
| Convertir los 6 archivos a Parquet y validar el esquema de 129 columnas. | Entrenar o ajustar cualquier modelo (Fase 4). |
| Limpiar y estandarizar sin imputar. | Imputar faltantes: se hace en la Fase 4, dentro de cada pliegue de entrenamiento. |
| Aplicar la cascada de exclusiones y construir las cohortes A a E. | Calcular el O/E, los gráficos de embudo o cualquier métrica de 2024 (Fase 5). |
| Construir las variables del Oro (un solo conjunto) y el tope de estadía. | Decidir el desempeño de los modelos o elegir hiperparámetros. |
| Definir las particiones temporales y sellar el desenlace de 2024. | Desplegar la API o la plataforma web (Fase 6). |
| Armar el catálogo de hospitales por año y el informe de cierre. | Resolver las decisiones institucionales en gris (4, 10 y 12) que dependen de terceros, y cualquier análisis de sensibilidad (fuera del alcance de la tesis). |

# 4. Principios de diseño

| Principio | Qué significa en la práctica | Cómo se comprueba |
| --- | --- | --- |
| Reproducible | Misma entrada, mismo resultado. El identificador de episodio sale del año, la línea y una huella del contenido de la fila. | Dos corridas completas generan archivos con el mismo SHA-256. |
| Sin fuga de información | Los vocabularios de categorías, los niveles raros y cualquier umbral aprendido se calculan solo con 2019–2022. | Prueba que reconstruye los vocabularios con y sin 2023–2024 y exige que sean idénticos. |
| Cortafuegos de 2024 | El desenlace de 2024 vive en un archivo separado, sin permiso de lectura salvo la prueba final. Todo acceso queda en un registro. | Registro de accesos con cero lecturas de desenlace 2024 en la fase. |
| Privacidad | La columna sensible se descarta en Bronce; la fecha de nacimiento se borra en Oro tras calcular la edad; las salidas no llevan identificadores, fechas completas ni celdas de 1 a 9 casos. | Escaneo automático de todas las salidas, como el criterio DT04 de la Fase 2. |
| Trazabilidad | Cada cifra del informe sale de un CSV; cada columna del Oro, de una fila del diccionario. | Cada cifra del informe se verifica contra su CSV de origen. |
| Memoria acotada | Lectura por bloques y por año, solo con las columnas necesarias. Meta: pico de RAM bajo 8 GB en un equipo de 16 GB. | Medición de memoria en cada corrida completa. |
| Anular, no imputar | Un valor imposible se vuelve vacío y se documenta; el egreso se conserva (regla R5). | Conteo de valores anulados por variable y por año. |

Figura 1. Flujo de la Fase 3. Las tres capas de procesamiento terminan en el Oro, que se separa en entrenamiento (2019–2022), calibración (2023) y en el año 2024 sellado. PostgreSQL solo recibe el catálogo de hospitales.

Una incongruencia entre documentos que conviene corregir

El informe de la Fase 2 dice que la Fase 3 ejecutará las transformaciones «directamente sobre PostgreSQL». La Fase 1 establece lo contrario: PostgreSQL no guarda registros de pacientes. Este plan sigue la Fase 1: las capas viven en Parquet y PostgreSQL solo recibe el catálogo y los agregados. Es una decisión de diseño que se confirma con el profesor guía (sección 9).

# 5. Plan detallado por etapa

El trabajo se divide en nueve etapas. Cada una tiene entrada, salida y un criterio de aceptación que se puede comprobar con una prueba automática.

## E0. Congelar decisiones y preparar la estructura (día 1)

| Tarea | Salida |
| --- | --- |
| Reunir con el profesor guía las consultas de la sección 9 y registrar sus respuestas. | Protocolo v2 con los cambios fechados y justificados. |
| Copiar la configuración de umbrales de la Fase 2 (umbrales.toml v1.5) como punto de partida y congelarla. | Archivo de configuración de la Fase 3, sin valores nuevos sin fecha ni motivo. |
| Crear la carpeta de la fase con la misma estructura de la Fase 2 (código, configuración, pruebas, salidas). | Repositorio listo para ejecutar la primera prueba. |
| Definir el contrato de columnas de cada capa (nombre, tipo, nulos permitidos), partiendo de la tabla de las 129 columnas (Fase 1 v3, sección 5.4). | Esquemas por capa en un archivo de configuración. |
| Dejar encaminados los tres pendientes que no dependen de los datos: contraparte clínica (decisión 12), carta a FONASA por los valores con forma de RUT y carta por microdatos y condiciones de publicación. | Estado registrado en el protocolo; la fase avanza con las propuestas por defecto. |

Criterio de aceptación E0

Todas las decisiones que afectan la construcción tienen respuesta escrita; las que no, tienen una opción por defecto y el nombre de quien debe confirmarla.

## E1. Capa Bronce (días 2 y 3)

| Tarea | Salida |
| --- | --- |
| Validar que cada archivo tenga exactamente las 129 columnas esperadas; detener el proceso si falta o sobra una. | Reporte de esquema por año. |
| Convertir a Parquet por año de archivo, todo como texto, leyendo por bloques. | Bronce por año. |
| Crear ID_EPISODIO a partir del año, la línea y la huella del contenido; comprobar que no haya colisiones. | Identificador determinista, único. |
| Revisar todas las columnas buscando valores con forma de identificador personal. Aislarlos sin guardar su contenido, registrar cuántos hay y en qué columna, y descartar la columna. | Conteo de hallazgos (la Fase 2 detectó 22 valores en dos columnas de 2019). |
| Guardar aparte las líneas que no se pueden leer, con su número de línea y el motivo. | Tabla de rechazadas. |

Criterio de aceptación E1

Filas leídas + filas rechazadas = líneas del archivo, en los 6 años. La suma de egresos debe dar 5.808.535, la cifra medida en la Fase 2. La Fase 1 cita 5.808.536; la diferencia de una fila debe explicarse (por ejemplo, una línea de encabezado) y quedar documentada.

## E2. Capa Plata (días 3 a 5)

| Tarea | Detalle |
| --- | --- |
| Fechas | Unificar los dos formatos de fecha. Una fecha imposible se anula; el egreso se conserva. |
| Números | Corregir el separador decimal (coma por punto). |
| Texto | Unificar la categoría OTRO de etnia, que viene escrita de dos formas. |
| Diagnósticos | Mayúsculas, sin tildes, sin puntos internos y sin espacios extra, en las 35 columnas de diagnóstico. Validar el formato CIE-10. |
| Valores imposibles | Aplicar las reglas de calidad de la Fase 2 (por ejemplo, largo mínimo del identificador y edad máxima del neonato), con los mismos umbrales. Anular solo el valor malo. |
| Censura y marcas | Marcar traslados salientes (desenlace desconocido), traslados entrantes (con TIPO_PROCEDENCIA) y tipos de alta sin desenlace confirmado. |
| Duplicados | Documentar filas repetidas y episodios del mismo paciente con las mismas fechas antes de decidir qué hacer; no eliminar nada en silencio. |
| Faltantes | Contar valores vacíos por variable y por año. No imputar. |
| Estancia | Calcular días de hospitalización como fecha de alta menos fecha de ingreso, con control de valores negativos. |
| Alcance de menores | Los recién nacidos y menores de 18 se identifican y se cuentan por año antes de excluirlos (Fase 1 v3, sección 9.6), para poder reportar cuántos quedan fuera. |

Criterio de aceptación E2

Cada fila de Bronce está en Plata o en la tabla de exclusiones con su motivo. El conteo de valores anulados por regla queda en una tabla por año.

## E3. Cohortes y cascada de exclusiones (días 5 y 6)

Es la etapa de mayor riesgo, porque sus cifras ya fueron medidas en la Fase 2. La regla es reproducir, no reinventar: se implementa la misma secuencia y se compara contra las cifras de referencia.

| Paso | Regla | Cohorte resultante | Cifra de referencia (Fase 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Excluir GRD no asignable, recién nacidos sanos (MDC 15) y partos normales sin complicación (MDC 14). | A | 4.221.603 |
| 2 | Conservar adultos de 18 años o más. | B | 3.546.013 |
| 3 | Conservar hospitalización adulta en camas básicas o críticas. | C | 2.861.414 |
| 4 | Conservar episodios con desenlace conocido: excluir traslados salientes, traslados entrantes y tipos de alta sin desenlace confirmado. | D (mortalidad) | 2.640.061 |
| 5 | Para estadía: excluir fallecidos y estadías de 0 días. | E (estadía) | 2.396.356 |

La cohorte D de la Fase 2 tiene 2.071.324 egresos de 2019–2022 y 568.737 de 2023, y ninguno de 2024. Es decir, la cohorte de 2024 todavía no existe y la Fase 3 debe construirla.

Enlace de traslados (dentro de E3, solo 2021–2024). Con el identificador encriptado se busca si el paciente reapareció en otro hospital en 30 días. Si aparece, su desenlace final es el del último episodio de la cadena y se atribuye al hospital que trasladó. Como el identificador cambia de sistema entre 2020 y 2021, el enlace no existe para 2019–2020, y el 46,7 % de enlace medido en la Fase 2 deja una parte censurada. Para no perder la comparación con la Fase 2, la cohorte D se construye primero tal como se midió (cifra de referencia) y los traslados recuperados se agregan como un bloque separado, con la marca RECUPERADO_POR_ENLACE. Si se incorporan al entrenamiento es la decisión 13: se mantienen aparte según lo decidido por el estudiante; falta el profesor guía.

Atención: la cohorte de prueba de 2024 necesita leer el tipo de alta

Para decidir si un egreso de 2024 es un traslado saliente hay que mirar TIPOALTA, que es la misma columna de la que sale el desenlace. Propuesta: una función enmascarada que lee solo lo necesario, devuelve únicamente la marca «entra o no a la cohorte», nunca la mortalidad, y deja registro de cada acceso. La Fase 2 ya usó un mecanismo equivalente («reglas de calidad autorizadas»). Requiere aprobación explícita del profesor guía antes de implementarse.

Criterio de aceptación E3

La cascada cuadra por año (entrada = salida + excluidos) y las cohortes A a E coinciden exactamente con las cifras de referencia. Se produce una figura tipo CONSORT y una tabla con cada exclusión, su regla y su cantidad por año. Los traslados entrantes y los de 2024 se reportan por separado.

## E4. Capa Oro: variables del modelo (días 6 a 8)

Se construyen las variables de la sección 7, siempre con una lista de variables prohibidas que detiene el proceso si alguna aparece. Los puntos delicados:

- Edad. Se calcula con la fecha de nacimiento y la de ingreso, y luego la fecha de nacimiento se borra. Las edades imposibles se anulan; el efecto sobre la cohorte B se registra aparte.

- Diagnóstico en dos niveles. CIE10_3C (3 caracteres) y GRUPO_CLINICO (categoría amplia). Los códigos poco frecuentes se agrupan como «RARO»; el umbral y la lista se fijan solo con 2019–2022.

- Elixhauser. 31 indicadores calculados desde DIAGNOSTICO2 a DIAGNOSTICO35, sin el diagnóstico principal (regla R3). Los agregados (N_COMORB_ELIX y el puntaje de van Walraven) van a una tabla de línea base aparte.

- Variables de ingreso. TIPO_INGRESO, TIPO_PROCEDENCIA (agrupada como PROCEDENCIA_AGR) y NIVEL_CUIDADO_INGRESO (derivada de SERVICIOINGRESO) entran, y se marcan como condicionales en el diccionario para que la Fase 4 verifique que no actúan como proxy del hospital. SERVICIOINGRESO y ESPECIALIDAD_MEDICA se usan solo para derivar el nivel de cuidado y la macroespecialidad de control, y no pasan a Oro como predictores.

- Calendario. Solo ES_FIN_SEMANA (decisión del estudiante; falta el profesor guía). MES_INGRESO y DIA_SEMANA no se construyen como predictores: su aporte medido es nulo.

- Tope de estadía. Se calcula el percentil 99 de la estadía de los sobrevivientes solo con 2019–2022 (53 días) y se guarda como parámetro congelado. Se crea ESTANCIA_DIAS_TOPE = mínimo entre la estadía y 53; la estadía original se conserva. Nadie sale de la cohorte.

- Elixhauser completo. Se construyen las 31 categorías, sin excluir ninguna. La limitación (sin marca de presente al ingreso y con codificación que crece) se declara en el informe.

- Desenlaces. MORTALIDAD_BINARIA y ESTANCIA se escriben en archivos distintos de las variables predictoras.

- Variables prohibidas. Severidad, peso y riesgo de mortalidad del GRD no pasan a Oro (AUC de 0,81 a 0,88, sobre el umbral de fuga). Tampoco procedimientos, intervención, alta, traslados internos ni neonatos.

Criterio de aceptación E4

Ninguna variable prohibida en el Oro; los 31 indicadores sin sus agregados en la misma tabla; todas las columnas del Oro con su fila en el diccionario; la prevalencia anual de cada indicador de Elixhauser queda en una tabla.

## E5. Particiones y sellado de 2024 (día 8)

| Conjunto | Años | Uso | Acceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrenamiento | 2019–2022 completo | Ajustar modelos (decisión 17: la pandemia se queda en el entrenamiento) | Libre |
| Calibración | 2023 | Verificar y recalibrar probabilidades (corrige el nivel tras la pandemia) | Libre |
| Prueba | 2024 | Evaluación final, una sola vez | Variables libres; desenlace sellado |

- La columna SPLIT se calcula solo por año de egreso, nunca al azar.

- El desenlace de 2024 se escribe en un archivo separado, y su lectura pasa por una única función que deja registro.

- Se comprueba que las tasas de mortalidad por conjunto coinciden con las de la Fase 2 (5,11 % en 2019–2023 y 4,26 % en 2023).

- No se crean particiones ni marcas para análisis de sensibilidad: la fase se enfoca en construir las matrices del modelo.

## E6. Catálogo de hospitales y PostgreSQL (días 8 y 9)

- Tabla hospital–año con: código del hospital, indicador de operación con GRD ese año, nivel de complejidad, volumen de egresos y muertes esperadas (marca de volumen mínimo, solo informativa).

- Cargar el catálogo en PostgreSQL y comprobar que ninguna columna contiene datos de pacientes.

- Reconciliar con los 68 hospitales oficiales y con los al menos 72 identificados en 2019–2024 (Fase 1, sección 9.1).

## E7. Corrida completa y verificación (días 9 y 10)

- Ejecutar el pipeline completo sobre los 6 años con medición de memoria y tiempo.

- Ejecutar el conjunto de pruebas (las 1.759 de la Fase 2 más las nuevas de la Fase 3) y una segunda corrida para comprobar el determinismo.

- Pasar las ocho puertas de calidad de la sección 8 y registrar el resultado en una tabla de verificación.

- Escanear todas las salidas en busca de identificadores, fechas completas y celdas pequeñas.

## E8. Informe de cierre y traspaso a la Fase 4 (día 10)

- Informe técnico con el mismo diseño de las fases anteriores: cascada, diccionario, controles de deriva, limitaciones y decisiones tomadas.

- Contrato de traspaso: qué archivos recibe la Fase 4, con qué esquema, y qué le está prohibido hacer (sección 12).

- Actualizar la guía de ejecución para que cualquiera pueda reproducir la fase desde cero.

# 6. Cronograma

El plan de la Fase 1 asigna 2 semanas a la Fase 3. El diagrama distribuye el trabajo en 10 días hábiles y deja tres días de reserva. Las etapas se solapan donde la salida de una alimenta a la siguiente desde su primer año procesado.

Figura 2. Cronograma de la Fase 3. D1 es el primer día de trabajo de la fase. La reserva se usa si la cascada no reproduce las cifras de referencia o si la corrida completa falla.

| Hito | Día | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| H1. Decisiones congeladas y estructura lista | D1 | Protocolo v2 y repositorio con la primera prueba en verde. |
| H2. Bronce completo | D3 | Filas leídas + rechazadas = líneas del archivo en los 6 años. |
| H3. Cascada reproduce la Fase 2 | D6 | Cohortes A a E con las cifras de referencia; tope de 53 días calculado. |
| H4. Oro y particiones listos | D8 | Diccionario completo y 2024 sellado. |
| H5. Corrida completa verificada | D10 | Ocho puertas en verde y corridas idénticas. |

# 7. Catálogo de variables del Oro

| Variable | Qué es | Estado | Conjunto |
| --- | --- | --- | --- |
| EDAD_ANIOS | Edad al ingreso, calculada y luego se borra la fecha de nacimiento. | ● permitida | Basal |
| SEXO | Sexo registrado. | ● permitida | Basal |
| ES_FIN_SEMANA | Si el ingreso fue sábado o domingo. Señal baja (decisión del estudiante; falta el profesor guía). | ● permitida | Basal |
| MES_INGRESO, DIA_SEMANA | Calendario del ingreso. Aporte medido nulo. | ● no se construye | — |
| CIE10_3C, GRUPO_CLINICO | Diagnóstico principal en dos niveles. | ● con reserva | Basal |
| ELIX_01 a ELIX_31 | 31 indicadores de enfermedades crónicas, desde los diagnósticos secundarios. | ● con reserva | Basal |
| N_COMORB_ELIX, PUNTAJE_VAN_WALRAVEN | Resúmenes de comorbilidad. Colineales con los 31 indicadores. | ● solo línea base | Tabla aparte |
| N_DX_SECUNDARIOS | Cantidad de diagnósticos secundarios; mide la exhaustividad del registro. | ● no predictor | Tabla aparte |
| TIPO_INGRESO, TIPO_PROCEDENCIA (PROCEDENCIA_AGR), NIVEL_CUIDADO_INGRESO | Datos del ingreso; se conocen al llegar. Asociación con el hospital de 0,14 a 0,17. | ● condicional | Basal, con verificación en la Fase 4 |
| SERVICIOINGRESO, ESPECIALIDAD_MEDICA, DERIVADO_OTRO_HOSPITAL | Proxy del hospital (asociación 0,17 a 0,56) y cambios grandes entre años. | ● excluida | Solo para derivar NIVEL_CUIDADO_INGRESO |
| ID_EPISODIO, HOSPITAL (código), ANIO_EGRESO, SPLIT, marcas de cohorte y de traslado | Claves y marcas de control. | ● no predictor | Claves |
| MORTALIDAD_BINARIA, ESTANCIA, ESTANCIA_DIAS_TOPE | Variables a predecir (la segunda, con tope de 53 días). | ● desenlace | Archivo aparte; 2024 sellado |
| IR_29301_SEVERIDAD, IR_29301_PESO, IR_29301_MORTALIDAD | Severidad, peso y riesgo de mortalidad del GRD: los asigna el agrupador con todo lo ocurrido en el episodio. | ● prohibida | No pasa a Oro |
| N_EGRESOS_12M, DIAS_DESDE_EGRESO_PREVIO, HISTORIAL_INCOMPLETO | Historial de internación previa. | ● no se construye | — |
| Procedimientos, cirugías, fechas de intervención, medicamentos, fecha de alta | Ocurren durante la hospitalización o al alta. | ● prohibida | No pasa a Oro |

Sobre los faltantes

La Fase 3 no imputa. Deja los vacíos como vacíos, con una marca de faltante donde aporte información. LightGBM y XGBoost aceptan valores vacíos; para la línea base logística, la imputación se ajusta dentro de la Fase 4 usando solo el entrenamiento, para no filtrar información entre conjuntos.

# 8. Criterios de terminado de la Fase 3

Igual que la Fase 2, la fase se da por terminada solo cuando una verificación automática pasa todas sus puertas. Se proponen ocho:

| Puerta | Qué se comprueba | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| P1 Bronce | Filas leídas + rechazadas = líneas del archivo; total de egresos 5.808.535; esquema de 129 columnas. | Tabla por año. |
| P2 Plata | Ningún episodio desaparece sin motivo; conteo de valores anulados por regla. | Tabla de cuadratura. |
| P3 Cascada | Cuadra por año y reproduce las cohortes A a E de la Fase 2 sin diferencia. | Comparación contra cifras de referencia. |
| P4 Oro | Cero variables prohibidas; cero agregados junto a los 31 indicadores; las 129 columnas con destino; diccionario completo. | Prueba automática y diccionario. |
| P5 Sellado | Cero lecturas del desenlace de 2024 fuera de la función autorizada. | Registro de accesos. |
| P6 Privacidad | Sin identificadores, fechas completas ni celdas de 1 a 9 casos en las salidas; fecha de nacimiento ausente en Oro. | Escaneo de salidas. |
| P7 Sin fuga | Vocabularios y umbrales idénticos con y sin 2023–2024. | Prueba de reconstrucción. |
| P8 Reproducibilidad | Pruebas en verde y dos corridas completas con los mismos SHA-256; pico de RAM medido. | Tabla de verificación. |

# 9. Decisiones que necesitan respuesta del profesor guía

Estas consultas se envían antes de empezar (día 1). Cada una trae una propuesta por defecto, para poder avanzar si la respuesta tarda.

| N.º | Consulta | Propuesta por defecto |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Se autoriza una lectura enmascarada de TIPOALTA 2024 solo para decidir quién entra a la cohorte de prueba, sin exponer mortalidad? | Sí, con registro de cada acceso y revisión posterior. |
| 2 | ¿Las capas viven en Parquet y PostgreSQL solo guarda catálogo y agregados, según la Fase 1, aunque el informe de la Fase 2 menciona PostgreSQL? | Parquet para capas; PostgreSQL para catálogo. |
| 3 | ¿Se confirma que el historial de internación no se construye (decisión 1 en rojo)? | No se construye. |
| 4 | ¿Se aprueba excluir ESPECIALIDAD_MEDICA y SERVICIOINGRESO, y mantener solo NIVEL_CUIDADO_INGRESO (decisión 2)? | Sí. |
| 5 | ¿Los traslados recuperados por enlace (2021–2024) entran al entrenamiento o se reportan aparte (decisión 13)? | Se construye la marca y se reportan aparte; la cohorte D de referencia no cambia. |
| 6 | ¿Se conserva solo ES_FIN_SEMANA de las tres variables de calendario? | Sí. |
| 7 | ¿Se confirma entrenar con 2019–2022 completo y recalibrar con 2023 (decisión 17), y el tope de estadía de 53 días (decisión 7)? | Sí. |
| 8 | ¿Se informa a FONASA por el canal formal de los 22 valores con forma de RUT antes del informe final? | Sí; el informe describe el hallazgo sin reproducir los valores. |
| 9 | ¿Qué se hace con los hospitales bajo el volumen mínimo? | Se conservan en el entrenamiento y se marcan; la exclusión se aplica en la Fase 5. |

# 10. Riesgos y cómo se controlan

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| La cascada no reproduce las cifras de la Fase 2 | Media | Alto | Implementar los pasos en el mismo orden; comparar paso a paso; usar la reserva de tres días. |
| El código original de Plata y Oro no está en el repositorio; el mapeo de 3 caracteres de la Fase 2 es una reconstrucción aproximada | Alta | Medio | Reimplementar desde las reglas documentadas, validar con las cifras de referencia y registrar las diferencias. |
| Se lee el desenlace de 2024 por accidente | Baja | Muy alto | Archivo separado, función única con registro y puerta P5 automática. |
| Fuga por vocabularios calculados con todos los años | Media | Alto | Vocabularios solo con 2019–2022 y prueba P7. |
| Deriva de codificación (+41,8 %) distorsiona Elixhauser entre años | Alta | Medio | Reportar prevalencia por año y PSI; la Fase 4 decide cómo tratarla. |
| Las tres variables de ingreso que quedan actúan como proxy del hospital | Media | Medio | Asociación con el hospital baja (0,14 a 0,17); verificación con el modelo entrenado en la Fase 4. |
| No hay revisión clínica de las variables (decisión 12) | Alta | Alto | Registrar el pendiente, avanzar con la evidencia estadística y declarar la limitación. |
| Memoria insuficiente al unir los 35 diagnósticos | Baja | Medio | Procesar por año y por bloques; guardar Parquet por partición; medir el pico. |
| El cambio de identificador entre 2020 y 2021 rompe el enlace de traslados | Alta | Bajo | Enlazar solo dentro de 2021–2024; la cohorte D de referencia no depende del enlace. |
| Retraso en las respuestas del profesor guía | Media | Medio | Cada consulta trae una propuesta por defecto y se registra como tal. |
| Reidentificación por celdas pequeñas en las salidas | Baja | Alto | Supresión de celdas de 1 a 9 casos y escaneo automático. |

# 11. Recursos y estimaciones

| Aspecto | Estimación | Base |
| --- | --- | --- |
| Memoria | Pico de 5 a 8 GB sobre 16 GB | Fase 2: 5,7 GB con lectura por bloques. |
| Tiempo de corrida completa | Entre 1 y 2 horas | Fase 2: 1 h 54 min. Es una estimación a confirmar con la primera corrida. |
| Tamaño del Oro | Alrededor de 1 GB en Parquet | 2,6 millones de egresos con unas 100 columnas, comprimidas. Estimación. |
| Herramientas | Python, Polars, Parquet, PostgreSQL, pytest | Las mismas de las Fases 1 y 2. |
| Pruebas nuevas | Cascada, esquema, sellado, privacidad, sin fuga, determinismo | Se suman a las 1.759 existentes. |

# 12. Traspaso a la Fase 4 (Modelado)

| La Fase 4 recibe | La Fase 4 tiene prohibido |
| --- | --- |
| Matriz de mortalidad (cohorte D) y de estadía (cohorte E), con SPLIT. | Leer el desenlace de 2024. |
| Un conjunto de variables del modelo (con las tres de ingreso marcadas como condicionales). | Usar severidad, peso o riesgo de mortalidad del GRD, procedimientos o fecha de alta como predictores. |
| Diccionario de variables con su estado. | Combinar los 31 indicadores de Elixhauser con sus agregados. |
| Tabla de línea base con los agregados de comorbilidad. | Usar el año o el código del hospital como predictor. |
| Tope de estadía de 53 días y la tabla de las 129 columnas con su destino. | Imputar o ajustar vocabularios con datos de 2023 o 2024. |
| Bloque separado de traslados recuperados por enlace (2021–2024). | Rebalancear o ponderar las clases (rompe el O/E). |
| Tablas de prevalencia anual y PSI para vigilar la deriva. | Citar el AUROC del modelo L1 preliminar (0,925) como meta. |

Cómo sigue

Con la Fase 3 cerrada, la Fase 4 se centra solo en el desarrollo del modelo: compara la regresión logística (línea base) con LightGBM y XGBoost optimizando PR AUC, modela la estadía con pérdidas Poisson o Tweedie y recalibra con 2023. Esa fase tiene 6 semanas en el plan de la Fase 1.